| Klankbordgroep Verkeer |  |
| --- | --- |

aan:		Wethouder Rob Posthumus, Jan Verduijn, Manouk Schiphorst, Harald

Stappers, Saskia Steinhaus/Richard Verdegaal, Raymond Croonen en John Fray

c.c:		Rob Hoksbergen, Roel Trijbels, Peter de Cocq (BEL), Bewonersportaal

- van:		Koen Wagemakers

datum:		7 maart 2013

verslag

donderdagdag 7 maart 2013 van 20.00 – 21.30 uur

- Projectbureau De Blaricummermeent, Deltazijde 3 03 Blaricum

- Opening en mededelingen

Wethouder Posthumus opent de vergadering. Manouk Schiphorst en Jan verduijn hebben zich afgemeld vanwege andere verplichtingen. Richard Verdegaal is in plaats van zijn vrouw Saskia Steinhaus aanwezig.

- Verslag vorige vergadering (18 december 2012)

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Wat treft de actielijst wordt opgemerkt:

- Er is navraag gedaan bij BEL over de tijdelijke bushalte aan de Aristoteleslaan in Huizen. De gemeente huizen wenst dat ook een tijdelijke halte wordt vormgegeven als een definitieve bushalte, d.w.z. dat de bus niet mag stoppen op de weg. Dit betekent dat de kosten van de tijdelijke bushalte niet in verhouding zijn met de tijdelijke functie. Om die reden komt de tijdelijke bushalte er voorlopig niet.

- Het BTW-compensatiefonds blijft bestaan. Wethouder Posthumus vraagt Rob Hoksbergen wel uit te zoeken wat deze fietsbrug gaat kosten.

- Lichtmasten westelijk van De Oorsprong werken nu.

- De Stroomzijde is opgenomen in het strooiregime van de BEL Combinatie.

- De verkeersmaatregelen rondom Stroomzijde en Erfgooiersdreef staan op de agenda.

- Terugblik op realisatie tijdelijke verkeersremmende maatregelen Stroomzijde en Floris V dreef en tijdelijke ontsluiting via brug Floris V dreef

John Fray geeft een korte toelichting op de tijdelijke verkeersremmende maatregelen die zijn getroffen op de Floris V dreef en de Stroomzijde. Conclusie is dat de drempels op de Floris V dreef goed zijn. Deze zijn met een snelheid van 30 km/u te nemen. Op de Stroomzijde was één van de drempels te hoog. Deze is aangepast. De belijning wordt aangebracht zodra het beter weer is. In antwoord op vragen van bewoners geeft John Fray aan dat de barriërs zijn bedoeld om fietsers te beschermen en autoverkeer te laten afremmen als ze elkaar moeten passeren.

Vanwege de realisatie van brug 2 (Stroomzijde) wordt deelplan A tijdelijk ontsloten via de Floris V dreef. Door bewoners wordt aangegeven dat de aansluiting van de Stroomzijde  op de Floris V dreef vreemd is vormgegeven. John Fray zal een d.m.v. markering een aslijn laten aanbrengen..

Richard Verdegaal geeft aan dat vrachtwagens regelmatig proberen de wijk te verlaten via de Stroomzijde. Dit kan vanwege de bouw van brug 2 niet. Voorgesteld wordt het bouwverkeer hiervoor te waarschuwen met borden. John Fray pakt dit op.

Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat op de Erfgooiersdreef hard wordt gereden. Voorstel is hiervoor maatregelen te nemen. Zie volgende agendapunt.

- Bespreken voorstel tijdelijke verkeersremmende maatregelen op Erfgooiersdreef

John Fray geeft een korte toelichting op de toegestuurde tekeningen met het voorstel van de verkeerskundig adviseur voor de tijdelijke drempels in de Erfgooiersdreef. De Klankbordgroep is het eens met de voorgestelde locaties van de 4 drempels. De Klankbordgroep is het ook eens met de keuze voor een korte, steile drempel. Het verkeerremmend effect van deze drempel is vergelijkbaar met de drempel in de Floris V dreef.

John Fray geeft aan dat er in de Erfgooiersdreef verbodsborden ‘verboden te parkeren’ zullen worden geplaatst.

- Bespreken definitieve verkeersremmende maatregelen op Erfgooiersdreef

Koen Wagemakers geeft aan de hand van het DO Openbare ruimte een toelichting op de definitieve inrichting van de Erfgooiersdreef. De snelheid van het autoverkeer wordt geremd doordat het wegprofiel smaller wordt in vergelijking met de bouwweg. In de definitieve situatie is de rijweg 4,6 m breed inclusief de opsluitband aan een zijde. Het trottoir heeft een breedte van 1,8 m breed. De snelheid in de Erfgooiersdreef wordt verder geremd door de 2 plateaus die ter plaatse van het Cederplein en Plataanplein worden gerealiseerd, de aansluitingen van de Erfgooiersdreef op de Stoomzijde en Floris V dreef (voorrang verlenen) alsmede de zijstraten. Bij de Klankbordgroep zijn er twijfels of dit de snelheid van het autoverkeer voldoende remt. Door het Projectbureau wordt uitgezocht of het voorgestelde wegontwerp voldoende verkeersveilig is.

Vanuit de Klankbordgroep wordt erop aangedrongen dat reeds bij de ingebruikname van de Stroomzijde na het gereedkomen van de rotondes en brug 2 (Stroomzijde) de ‘Gordiaanse knoop’ functioneert. Dit om te voorkomen dat weggebruikers in hun oude patroon blijven hangen als de ‘Gordiaanse knoop’ in de definitieve situatie wordt gerealiseerd, terwijl er in de tijdelijke situatie geen ‘Gordiaanse knoop’ was. Oplossing is in de tijdelijke situatie reeds een ‘Gordiaanse knoop’ te bouwen. Door het Projectbureau wordt een voorstel uitgewerkt voor een tijdelijke oplossing voor de ‘Gordiaanse knoop’. Ook wordt gekeken naar de bocht Erfgooiersdreef/Stroomzijde.

- Voortgang rotondes

Wethouder Posthumus geeft aan dat de gemeente Blaricum van de gemeente Huizen een brief heeft ontvangen waarin wordt aangegeven dat de rotondes uiterlijk 1 juni 2013 worden opgeleverd. Met nadruk wordt erop gewezen dat de gemeente Blaricum de voortgang niet kan beïnvloeden.

In reactie op een vraag van bewoners geeft Koen Wagemakers aan dat ter hoogte van de rotonde van de Stroomzijde een zebra wordt gerealiseerd, zodat voetgangers veilig de Stroomzijde kunnen oversteken. De Klankbordgroep stemt in met deze oplossing.

- Rondvraag

- In antwoord op vragen van bewoners geeft wethouder Posthumus aan dat het park langs de Rivier in het voorjaar van 2013 wordt ingericht. Tevens worden langs de Stroomzijde bij deelplan A bomen geplant. Doel is de wijk gezelliger te maken. Door Harald Stappers wordt aangegeven dat als de groeninrichting achterblijft dit minder kopers over de streep trekt.

- In antwoord op vragen van bewoners wordt door John Fray aangegeven dat wat betreft de Rivier de werkgrens de Floris V dreef is. Dit betekent dat noordelijk van de brug van de Floris V dreef voorlopig geen Rivier wordt aangelegd. Wel wordt ervoor gezorgd dat het water gaat circuleren. Nu is het aldaar nog een rommeltje doordat de oude bouwweg en een hoeveelheid grond nog moet worden verwijderd. John Fray pakt dit op.

- Als bewoners ideeën hebben voor het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen (bijvoorbeeld een trapveld bij de Mondriaanlaan), dan kunnen ze daarover contact opnemen met Rob Hoksbergen.

- Harald Stappers doet de suggestie om de 4-kapper en 2-kapper aan het Laantje van Loeber om te draaien, omdat dat zijns inziens beter verkoopbare bouwkavels oplevert. Koen Wagemakers pakt deze suggestie op richting Blauwhoed.

- Bij de bewoners bestaat behoefte aan een toelichting op de ‘Gordiaanse knoop’. Wethouder Posthumus doet de toezegging dat deze op het Bewonersportaal komt te staan.

- Volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 13 juni 2013 van 20.30-22.00 uur bij het Projectbureau De Blaricummermeent, Deltazijde 3 03 Blaricum. Bij een eventuele afwezigheid, worden de deelnemers gevraagd om voor vervanging te zorgen.

- Sluiting

Wethouder Posthumus sluit de vergadering en dankt ieder een voor zijn inbreng.

- Actielijst

| Nr. | Datum | Actie | Deadline | Actiehouder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 18-12-2012 7-3-2013 | Uitzoeken hoe duur fietsbrug naar Bijvanck is.. | 13-6-2013 | Hoksbergen |
| 6 | 7-3-2013 | Uitzoeken of ontwerp Erfgooiersdreef voldoende verkeersveilig is. | 13-6-2013 | Wagemakers en Trijbels |
| 7 | 7-3-2013 | Tijdelijke oplossing ‘Gordiaanse knoop’. | 13-6-2013 | Fray en Trijbels |
| 8 | 7-3-2013 | Verkeersborden verboden te parkeren plaatsen op Erfgooiersdreef. | 10-4-2013 | Fray |
| 9 | 7-3-2013 | Waarschuwingsborden plaatsen voor bouwverkeer vanwege afsluiting brug 2. | 10-4-2013 | Fray |
| 10 | 7-3-2013 | Kijken naar vreemde vormgeving aansluiting Erfgooiersdreef op Floris V dreef. | 10-4-2013 | Fray |
| 11 | 7-3-2013 | Laten opruimen oude bouwweg en grond noordelijk van brug Floris V dreef. | 13-6-2013 | Fray |
| 12 | 7-3-2013 | Suggestie omdraaien 4-kapper en 2-kapper Laantje van Loeber bespreken met Blauwhoed. | 1-4-2013 | Wagemakers |
| 12 | 7-3-2013 | Toelichting op ‘Gordiaanse knoop’ op Bewonersportaal. | 13-6-2013 | Wagemakers |